# UniSupport – Student Support Management System Project

1. Giới thiệu và tổng quan dự án (Project Overview)
- UniSupport – Student Support Management System là dự án lập kế hoạch và thiết kế một hệ thống web quản lý tập trung các yêu cầu hỗ trợ sinh viên tại Aurora University. Dự án hướng đến việc thay thế cách tiếp nhận và xử lý yêu cầu đang được thực hiện qua nhiều kênh khác nhau bằng một quy trình tập trung, rõ ràng và dễ theo dõi.

- Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ sinh viên gửi và theo dõi yêu cầu, hỗ trợ nhân viên tiếp nhận và xử lý yêu cầu, đồng thời giúp ban quản lý theo dõi tình trạng và chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên.

2. Vấn đề của dự án (Project Problem)
Hiện nay Aurora University với quy mô 3.000 sinh viên đang đối mặt với sự gia tăng quá tải về các yêu cầu hỗ trợ (đăng ký môn học, học phí, thi cử, xác nhận sinh viên). Hiện tại, quy trình đang bị phân mảnh nghiêm trọng qua nhiều kênh (Email, điện thoại, mạng xã hội, trao đổi trực tiếp,...) dẫn đến các nhóm vấn đề cốt lõi như sau:
2.1. Vấn đề đối với sinh viên
- Mơ hồ về đầu mối liên hệ; không biết yêu cầu đã được tiếp nhận hay ai đang xử lý; phải liên hệ nhiều lần hỏi tiến độ; nhận câu trả lời không thống nhất và phải lặp lại thông tin khi bị chuyển bộ phận. 
2.2. Vấn đề đối với nhân viên
- Quá tải kênh tiếp nhận; thất lạc yêu cầu; xử lý trùng lặp; mập mờ trách nhiệm cá nhân; khó tra cứu lịch sử; lặp lại việc trả lời câu hỏi tương tự và báo cáo thủ công mất thời gian.
2.3. Vấn đề đối với Ban Quản Lý
- Thiếu tầm nhìn thời gian thực về số lượng chờ xử lý; không đo được thời gian xử lý trung bình; không biết phòng ban nào quá tải; thiếu dữ liệu phân tích loại vấn đề phổ biến để hoạch định nhân sự và đánh giá chất lượng dịch vụ.

Giả định:
- Nhà trường cung cấp các tài liệu mô tả quy trình hiện tại làm cơ sở tham khảo; người dùng sẽ thử nghiệm hệ thống thông qua dữ liệu giả lập đại diện cho quy mô khoảng 3.000 sinh viên.
- Dự án có thể hỗ trợ cả giao diện hoặc nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh khi cần thiết. 
- Giao diện được thiết kế tối giản để hỗ trợ tốt cho cả đối tượng có kỹ năng công nghệ hạn chế. 
- Dự án giả định rằng sẽ có một nhóm đại diện gồm sinh viên và nhân viên tham gia vào quá trình đánh giá nguyên mẫu và kiểm thử khả năng sử dụng.
- Các chính sách và quy trình hiện hành của trường đại học liên quan đến dịch vụ sinh viên, bảo vệ dữ liệu, kiểm soát truy cập và quản lý hồ sơ vẫn tiếp tục được áp dụng trong suốt quá trình thực hiện dự án.
- Các bên liên quan sẽ tham gia các buổi review định kỳ để đưa ra phản hồi kịp thời, tránh việc thay đổi yêu cầu đột ngột ở giai đoạn cuối. 
3. Mục tiêu dự án (Project Goal)
Các mục tiêu dưới đây gắn liền trực tiếp với kết quả dự án được yêu cầu, thay vì đưa ra những chỉ tiêu không liên quan.

| Mục tiêu | Chỉ tiêu cụ thể |
| --- | --- |
| Tập trung hóa các yêu cầu hỗ trợ sinh viên | Thiết lập một quy trình quản lý yêu cầu thống nhất |
| Nâng cao khả năng theo dõi trách nhiệm | Ít nhất 90% yêu cầu được phân công người chịu trách nhiệm cụ thể |
| Cải thiện khả năng theo dõi trạng thái | Ít nhất 90% yêu cầu có trạng thái có thể theo dõi được |
| Giảm thiểu các câu hỏi lặp lại | Giảm ít nhất 20-30% số lượng câu hỏi của sinh viên về tiến độ xử lý |
| Tăng cường khả năng giám sát | Cung cấp báo cáo về khối lượng, trạng thái, các yêu cầu quá hạn và khối lượng công việc |
| Nâng cao bảo mật dữ liệu | Đảm bảo quyền truy cập được kiểm soát chặt chẽ theo vai trò người dùng |
| Kiểm chứng tính khả dụng | Thử nghiệm bản mẫu (prototype) dựa trên các tình huống thực tế của sinh viên và nhân viên |

4. Phạm vi dự án (Project Scope)
4.1. Phạm vi thực hiện (In-Scope)
Giải pháp được cấu trúc thành 3 module chính phục vụ 3 nhóm người dùng tương ứng, kết hợp với một phân hệ nền tảng chung: 
A. Module sinh viên

- Cho phép sinh viên tạo mới yêu cầu hỗ trợ, được hệ thống hướng dẫn chọn đúng loại yêu cầu (đăng ký môn học, học phí, thi cử, xác nhận sinh viên) và cung cấp các thông tin, tài liệu đính kèm liên quan. 
- Hệ thống tự động sinh mã theo dõi (Tracking ID) và gửi thông báo xác nhận yêu cầu đã được tiếp nhận thành công.
- Giao diện trực quan cho phép sinh viên xem trạng thái hiện tại, lịch sử cập nhật, và biết rõ yêu cầu đang ở khâu nào. 
- Nhận thông báo khi trạng thái thay đổi, nhận cảnh báo khi cần bổ sung thông tin từ nhân viên, và có quyền phản hồi/mở lại yêu cầu nếu kết quả giải quyết chưa đáp ứng.
B. Module nhân viên
- Giao diện tổng hợp danh sách các yêu cầu được phân công cho cá nhân hoặc phòng ban.
- Cập nhật trạng thái xử lý, ghi chú nhật ký hoạt động, yêu cầu sinh viên bổ sung thông tin hoặc chuyển tiếp yêu cầu sang phòng ban khác một cách mượt mà sinh viên không phải lặp lại thông tin. 
- Hoàn tất và đóng yêu cầu khi vấn đề đã được giải quyết dứt điểm.
- Hỗ trợ trả lời nhanh các câu hỏi thường gặp để tránh việc phải soạn thảo lại các nội dung trùng lặp nhiều lần. 
C. Module Ban Quản Lý
- Giám sát số lượng yêu cầu mới, số lượng đang xử lý, và danh sách các yêu cầu quá hạn 
- Đo lường thời gian xử lý trung bình, tổng hợp khối lượng công việc phân bổ theo từng phòng ban.

- Thống kê các loại yêu cầu phổ biến để làm cơ sở hoạch định kế hoạch nhân sự và cải thiện chất lượng dịch vụ.

- Theo dõi chỉ số phản hồi mức độ hài lòng của sinh viên sau khi yêu cầu được đóng.

D.  Security and Privacy 
- Áp dụng xuyên suốt cho cả 3 module: Xác thực người dùng, phân quyền chặt chẽ theo vai trò (Sinh viên - Nhân viên - Quản lý), giới hạn quyền truy cập dữ liệu cá nhân, bảo vệ tệp đính kèm, ghi nhận lịch sử truy cập và quản lý thời gian lưu trữ dữ liệu giả lập.
 4.2. Phạm vi chưa triển khai (Out of Scope)
- Hiện tại, các nội dung sau đây chưa thuộc phạm vi ưu tiên của dự án trong giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, tùy theo thời gian, nguồn lực và yêu cầu thực tế, nhóm có thể xem xét bổ sung hoặc phát triển thêm trong quá trình thực hiện hoặc ở các giai đoạn tiếp theo:
● Production-ready System: Chưa đặt mục tiêu phát triển hệ thống hoàn chỉnh để triển khai vận hành thực tế ở quy mô toàn trường.

● Full System Integration: Việc tích hợp đầy đủ với toàn bộ hệ thống hiện có của trường chưa được ưu tiên trong giai đoạn hiện tại.

● Real Personal Data: Giai đoạn prototype và testing dự kiến sử dụng dữ liệu giả lập; việc sử dụng dữ liệu cá nhân thật có thể được xem xét nếu đáp ứng các yêu cầu phù hợp về bảo mật và quyền riêng tư.

● Academic Management Replacement: Việc thay thế các hệ thống quản lý học tập hoặc quản lý học vụ hiện có chưa nằm trong phạm vi ưu tiên của dự án.
● Tuition Payment: Chức năng xử lý hoặc thanh toán học phí chưa được ưu tiên trong phiên bản hiện tại và có thể được xem xét bổ sung trong tương lai.


● Automated Academic Decisions: Các chức năng tự động đưa ra quyết định liên quan đến học vụ hoặc kết quả học tập chưa được đặt làm mục tiêu trong giai đoạn hiện tại.

● University-wide Rollout: Việc triển khai UniSupport trên toàn trường chưa được xem là mục tiêu bắt buộc của giai đoạn hiện tại và có thể được xem xét ở các giai đoạn tiếp theo.

Lưu ý: Các nội dung trên không được xem là phạm vi ưu tiên hoặc effort bắt buộc của dự án hiện tại, nhưng nhóm có thể đề xuất chúng trong future roadmap nếu thời gian, nguồn lực và điều kiện thực tế cho phép.

5. Kế hoạch thực hiện (Project Plan & Timeline)

- Theo kế hoạch, tổng thời gian thực hiện dự án sẽ được phân bổ trong vòng 15 tuần, với 2 mốc chính là đánh giá dự án giữa kỳ ở tuần thứ 7 và thuyết trình cuối kỳ & bàn giao dự án ở tuần thứ 15.

| Giai đoạn | Thời gian | Hoạt động chính |
| --- | --- | --- |
| 1. Khởi động dự án & Phân tích | Tuần 1-2 | - Xác định, phân tích chi tiết các bên liên quan và các yêu cầu chính - Phân chia vai trò cụ thể cho các thành viên |
| 2. Thiết kế giải pháp & UX/UI | Tuần 3-6 | - Thiết kế Workflow từ khi sinh viên gửi đến khi đóng yêu cầu - Thiết kế UI/UX cho các cho nhóm người dùng và có hỗ trợ song ngữ (Anh - Việt) |
| 3. Intermediate Review | Tuần 7 | - Đánh giá tiến độ dự án, trình bày kết quả giữa kỳ và tiếp nhận phản hồi từ bên liên quan |
| 4. Xây dựng Prototype & Giả lập dữ liệu | Tuần 8-11 | - Phát triển Interactive Prototype trên các công cụ như Figma,v.v….. - Chuẩn bị tập dữ liệu giả lập cho quy mô 3.000 sinh viên để test các kịch bản quá tải, phân công, báo cáo |
| 5. Kiểm thử, Đánh giá & Hoàn thiện | Tuần 12-14 | - Tiến hành kiểm thử, đánh giá khả năng sử dụng; thu thập phản hồi và thực hiện các cải tiến cần thiết |
| 6. Hoàn thiện & bàn giao | Tuần 15 | - Hoàn thiện sản phẩm, bộ tài liệu, thử nghiệm lần cuối cùng, chuẩn bị thuyết trình cuối kỳ và bàn giao dự án |

6. Ngân sách & Phân bổ nguồn lực (Project Cost & Resource Allocation)
6.1. Tổng quan ngân sách
- Tổng ngân sách lao động tối đa của dự án: 320 person-hours
- Quy mô đội ngũ: 4 thành viên.

- Thời gian thực hiện: 15 tuần

6.2. Phân bổ vai trò & Trách nhiệm 
- Với quy mô 4 thành viên; dự án sẽ có tổng cộng 4 vai trò chính, bao gồm:
 1. Project Manager - Thành viên 1:
     - Trách nhiệm: Quản lý tiến độ tổng thể, quản lý rủi ro, điều phối chung, làm đầu mối liên hệ với Project Sponsor và chuẩn bị tài liệu bàn giao.

2. Business Analyst - Thành viên 2: 
     - Trách nhiệm: Phân tích nghiệp vụ 3 module, chuẩn hóa quy trình, đặc tả yêu cầu chức năng, thiết kế kịch bản kiểm thử và xây dựng dữ liệu mẫu. 
 3. Front-end Developer - Thành viên 3: 
     - Trách nhiệm: Hiện thực hóa giao diện người dùng (UI), trải nghiệm người dùng (UX) cho cả thiết bị di động và máy tính trên 3 module, đảm bảo tính trực quan, hỗ trợ song ngữ (Anh - Việt) và dễ sử dụng cho đối tượng có kỹ năng công nghệ hạn chế.

4. Back-end Developer - Thành viên 4:

- Trách nhiệm: Xây dựng logic hệ thống, thiết lập cơ chế phân quyền theo vai trò, xử lý luồng tiếp nhận - phân công - chuyển cấp yêu cầu và quản lý kho dữ liệu giả lập cho quy mô 3000 sinh viên.

6.3. Phân chia công việc & Ước tính chi phí (Work Breakdown & Cost Estimate)
- Trong tổng ngân sách lao động tối đa là 320 person-hours, nhóm sẽ chừa ra một khoản thời gian dự phòng để xử lý các thay đổi nhỏ về yêu cầu, công việc cần làm lại, các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm thử và những hoạt động dự án không lường trước khác.

- Dự án sẽ không được vượt quá hạn mức tối đa 320 giờ nếu không có sự phê duyệt chính thức.

| Vai trò | Số giờ theo kế hoạch | Tỷ lệ phần trăm |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | 68h | 21.25% |
| Business Analyst | 78h | 24.38% |
| Front-end Developer | 79h | 24.69% |
| Back-end Developer | 79h | 24.69% |
| Thời gian dự phòng | 16h | 5% |
| Tổng cộng: | 320h | 100% |

6.4 Ngân sách công cụ & dịch vụ 
- Chính sách của dự án sẽ ưu tiên những công cụ miễn phí mã nguồn mở hoặc sử dụng tài khoản giáo dục để nhằm tối ưu chi phí tài chính.
● Danh mục các công cụ dự kiến sẽ sử dụng:

| Danh mục công cụ/dịch vụ | Mục đích sử dụng | Đơn vị cung cấp/Nền tảng | Chi phí dự kiến (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý dự án & Tiến độ | Phân chia công việc, theo dõi tiến độ tuần, quản lý backlog và đánh giá effort của 4 thành viên | Trello / Jira | 0 VNĐ |
| Thiết kế UX/UI & Prototype | Thiết kế Wireframe, xây dựng luồng giao diện tương tác cho 3 module | Figma | 0 VNĐ |
| Phát triển Front-end | Viết mã nguồn giao diện người dùng, tích hợp responsive cho cả thiết bị di động và máy tính, hỗ trợ song ngữ | VS Code, React/HTML/CSS frameworks | 0 VNĐ |
| Phát triển Back-end & Dữ liệu | Xây dựng logic xử lý yêu cầu, cơ chế phân quyền, phân cấp và quản lý kho dữ liệu giả lập cho quy mô 3.000 sinh viên | Node.js/Python/Local Database | 0 VNĐ |
| Quản lý mã nguồn & Lưu trữ tài liệu | Lưu trữ code chung của nhóm, quản lý tài liệu, biên bản họp và tài liệu bàn giao | GitHub, Google Drive/ Notion | 0 VNĐ |
| Tạo dữ liệu giả lập | Sinh dữ liệu giả lập hàng loạt phục vụ kiểm thử hệ thống trong các mùa cao điểm | Mockaroo / Google Sheets | 0 VNĐ |
| Tên miền | Hỗ trợ người dùng dễ dàng truy cập vào website | iNET | 300.000-800.000 VNĐ |

Lưu ý: Mức chi phí phát sinh có thể sẽ thay đổi nếu cần sử dụng thêm các dịch vụ kỹ thuật khác trong quá trình triển khai dự án

7. Rủi ro (Risk)
- Trong quá trình thực hiện dự án, các bên liên quan có thể yêu cầu thay đổi hoặc bổ sung các yêu cầu sau khi các yêu cầu ban đầu đã được phê duyệt. Những thay đổi này có thể phát sinh khi các bên liên quan hiểu rõ hơn về hệ thống sau khi xem xét prototype. Vì vậy nhóm đã cố gắng nhận diện các rủi ro chiến lược, kỹ thuật và vận hành có thể phát sinh trong suốt 15 tuần triển khai dự án, kèm theo các biện pháp phòng ngừa và ứng phó như sau:

| Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Thay đổi về yêu cầu và phạm vi | Có thể đột ngột làm tăng scope và effort, ảnh hưởng đến tiến độ và giới hạn 320 person-hours. | Ghi nhận và đánh giá các yêu cầu thay đổi trước khi thực hiện; xác nhận phạm vi và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. |
| Nhân sự gặp quá tải | Tiến độ dự án bị chậm đi so với kế hoạch sẵn có | Phân công công việc rõ ràng theo lịch trình cá nhân và tổ chức theo dõi tiến độ thường xuyên hơn |
| Các bên liên quan có yêu cầu khác nhau | Có thể gây khó khăn trong việc thống nhất các giải pháp chung | Review định kỳ và xác nhận các yêu cầu quan trọng trước khi thực hiện |
| Thiết kế hoặc kiểm thử bị chậm | Làm giảm sút chất lượng hoàn thiện chung của dự án | Dành thời gian dự phòng và ưu tiên các chức năng chính thay vì các chức năng không cần thiết |
| Nguy cơ sử dụng hoặc truy cập dữ liệu không phù hợp | Có thể ảnh hưởng đến tính an toàn trong việc lưu trữ thông tin | Sử dụng dữ liệu mô phỏng và áp dụng phân quyền truy cập trong prototype |